МИНОБРНАУКИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Методические указания

к курсовой работе по дисциплине

«Основы экономики городского строительства и хозяйства»

для студентов всех форм обучения

Санкт-Петербург

2015

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.Цель и задачи курсового проектирования.

Курсовой проект имеет целью закрепление и углубление знаний, полученных студентами при изучении курса "Экономика строительcтва и городского хозяйства", а также получение навыков в самостоятельном решении вопросов разработки бизнес-планов и финансового планирования в строительных организациях.

2.Порядок выполнения и защита курсового проекта.

Работа над проектом выполняется студентами вне аудиторных занятий.

Студенты используют в работе нормативную, справочную литературу. Требования к оформлению курсового проекта определяются в установленном порядке. Защита курсового проекта проводится преподавателем.

Проект не допускается к защите без наличия листа задания.

Выбор исходных данных производится согласно последней цифре номера зачетной книжки.

3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОГО IIРОЕКТА

Задание и исходные данные курсового проекта.

1. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ

2. ПЛАНИРОВАНИЕ ПЕРЕМЕННЫХ ИЗДЕРЖЕК

3. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

5. СОСТАВЛЕНИЕ БАЛАНСА ПРЕДПРИЯТИЯ

6. ПЛАНИРОВАНИЕ ПОСТОЯННЫХ ИЗДЕРЖЕК

7 ПЛАНИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

| Наименование показателя | Ед. | Номер варианта |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Общий строительный объем | м3 | 12555 | 22599 | 40678,2 | 30132 | 18079,2 | 8035,2 | 24105,6 | 40176 | 31638,6 | 16070,4 |
| Площадь здания всего: | м2 | 5138,5 | 9249,3 | 16648,74 | 12332,4 | 7399,44 | 3288,64 | 9865,92 | 16443,2 | 12949,02 | 6577,28 |
| в.т.ч.жилой части здания | м2 | 3682,5 | 6628,5 | 11931,3 | 8838 | 5302,8 | 2356,8 | 7070,4 | 11784 | 9279,9 | 4713,6 |
| Количество лестниц | ед. | 5 | 5 | 9 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 2 |
| Количество этажей | ед. | 5 | 9 | 9 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 9 | 16 |
| Количество проживающих | чел. | 225 | 405 | 729 | 540 | 324 | 144 | 432 | 720 | 567 | 288 |
| Кол-во квартир | ед. | 75 | 135 | 243 | 180 | 108 | 48 | 144 | 240 | 189 | 96 |
| Фундаменты вид и глубина заложения |  | Лент. 2 м | Свайн. 2 м | Свайн 2 м | Свайн 2,5 м | Свайн 2,5 м | Свайн 3 м | Свайн 3 м | Свайн 3 м | Лент. 2 м | Свайн 3 м |
| Площадь застройки | м2 | 1515 | 1515 | 2727 | 1515 | 909 | 303 | 909 | 1515 | 2121 | 606 |
| Площадь приямков | м2 | 47 | 47 | 84,6 | 47 | 28,8 | 9,6 | 28,8 | 48 | 67,2 | 19,2 |
| Объем конструкции фундамента | м 3 | 135 | 135 | 243 | 135 | 81 | 27 | 81 | 135 | 189 | 54 |
| Стены и перегородки |  | Кирп. | Кирп | ж/б | Кирп. | Кирп. | ж/б | Кирп. | Кирп. | ж/б | Кирп. |
| Площадь стен наружных | м2 | 4877,5 | 8779,5 | 15803,1 | 11706 | 7023,6 | 3121,6 | 9364,8 | 15608 | 12291,3 | 6243,2 |
| -внутренних |  | 1350 | 2430 | 4374 | 3240 | 1944 | 864 | 2592 | 4320 | 3402 | 1728 |
| Площадь перегородок | м2 | 4365 | 7857 | 14142,6 | 10476 | 6285,6 | 2793,6 | 8380,8 | 13968 | 11000 | 5587,2 |
| Балконы, лоджии, лестницы, крыльца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь балконов | м2 | 180 | 324 | 583,2 | 432 | 259,2 | 115,2 | 345,6 | 576 | 453,6 | 230,4 |
| Площадь лоджий | м2 | 335 | 603 | 1085,4 | 804 | 482,4 | 214,4 | 643,2 | 1072 | 844,2 | 428,8 |
| Площадь горизонтальной проекции лестничных маршей | м2 | 77,5 | 139,5 | 251,1 | 186 | 111,6 | 49,6 | 148,8 | 248 | 195,3 | 99,2 |
| Площадь козырьков | м2 | 22,5 | 22,5 | 40,5 | 22,5 | 13,5 | 4,5 | 13,5 | 22,5 | 31,5 | 9 |
| Перекрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь междуэтажных | м2 | 5667,5 | 10201,5 | 18362,7 | 13602 | 8161,2 | 3627,2 | 10881,6 | 18136 | 14282,1 | 7254,4 |
| Площадь подвальных | м2 | 1416,5 | 1416,5 | 2549,7 | 1416,5 | 849,9 | 283,3 | 849,9 | 1416,5 | 1983,1 | 566,6 |
| Площадь чердачных | м2 | 1462,5 | 1462,5 | 2632,5 | 1462,5 | 877,5 | 292,5 | 877,5 | 1462,5 | 2047,5 | 585 |
| Полы |  |  | 13080,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь полов на лестн.клетках | м2 | 475 | 855 | 1539 | 1140 | 684 | 304 | 912 | 1520 | 1197 | 608 |
| Проемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество оконных проемов всего | шт. | 350 | 630 | 1134 | 840 | 504 | 224 | 672 | 1120 | 882 | 448 |
| Площадь оконных проемов всего | м2 | 787,5 | 1417,5 | 2551,5 | 1890 | 1134 | 504 | 1512 | 2520 | 1984,5 | 1008 |
| Площадь дверного проема входа в подъезд | м2 | 16,5 | 16,5 | 29,7 | 16,5 | 10 | 3,3 | 10 | 16,5 | 23,1 | 6,6 |
| Количество проемов балконных дверей | шт. | 125 | 225 | 405 | 300 | 180 | 80 | 240 | 400 | 315 | 160 |
| Площадь проемов балконных дверей | м2 | 192,5 | 346,5 | 623,7 | 462 | 277,2 | 123,2 | 369,6 | 616 | 485,1 | 246,4 |
| Крыша, кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь кровли из рулонных материалов | м2 | 1487 | 1487 | 2676,6 | 1487 | 892,2 | 297,4 | 892,2 | 1487 | 2081,8 | 594,8 |
| Парапет | м | 157,3 | 157,3 | 283,14 | 157,3 | 116 | 50,7 | 116 | 157 | 244 | 101,4 |
| Кол-во водоотводящих стояков | шт. | 5 | 5 | 9 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 2 |
| Прочее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лифт | шт. | 0 | 5 | 9 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 2 |
| Мусоропровод | шт. | 0 | 5 | 9 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 2 |

Перечень необходимых строительных машин и оборудования

| № п/п | Наименование | Необх. количество | Цена за единицу | Арендная плата в месяц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Экскаватор одноковшовый | 1 | 420000 | 11600 |
| 2 | Бульдозер | 1 | 560000 | 15500 |
| 3 | Башенный кран | 1 | 840000 | 23300 |
| 4 | Автокран | 1 | 620000 | 17700 |
| 5 | Штукатурная станция | 2 | 38000 | 1000 |
| 6 | Краскопульт | 2 | 19000 | 520 |
| 7 | Электролебедка | 2 | 25000 | 700 |
| 8 | Бетономешалка объемом 1 м3 | 1 | 43000 | 1200 |
| 9 | Бетономешалка объемом 0,5 м3 | 2 | 38000 | 1000 |
| 10 | Автомобиль грузовой | 1 | 730000 | 20300 |

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Определение варианта задания производится согласно значениям последних четырех цифр зачетной книжки студента.

2. Четному номеру зачетной книжки соответствует покупка оборудования, нечетному - аренда.

Всего должно быть выбрано 4 группы машин и оборудования. Если в номере зачетной книжки одна и та же цифра встречается дважды (трижды), необходимо соответственно удвоить (утроить) количество машин данной группы. Например, если N зачетной книжки 0632. - выбираются группы машин N 10, 6, 3, 2 .

При заполнении табл. 1 в случае аренды необходимо учитывать затраты на аренду в течение года, т.е. умножать арендную плату на 12.

Показатели баланса предприятия

| № вар | Номер показателя |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 825000 | 125000 | 650000 | 1675000 | 6850000 | 11835000 | 2510000 | 650000 | 300000 | 5400000 |
| 2 | 827225 | 125335 | 651715 | 1679465 | 6868250 | 11866560 | 2516690 | 651730 | 300800 | 5414400 |
| 3 | 829450 | 125670 | 653430 | 1683930 | 6886500 | 11898120 | 2523380 | 653460 | 301600 | 5428800 |
| 4 | 831675 | 126005 | 655145 | 1688395 | 6904750 | 11929680 | 2530070 | 655190 | 302400 | 5443200 |
| 5 | 833900 | 126340 | 656860 | 1692860 | 6923000 | 11961240 | 2536760 | 656920 | 303200 | 5457600 |
| 6 | 836125 | 126675 | 658575 | 1697325 | 6941250 | 11992800 | 2543450 | 658650 | 304000 | 5472000 |
| 7 | 838350 | 127010 | 660290 | 1701790 | 6959500 | 12024360 | 2550140 | 660380 | 304800 | 5486400 |
| 8 | 840575 | 127345 | 662005 | 1706255 | 6977750 | 12055920 | 2556830 | 662110 | 305600 | 5500800 |
| 9 | 842800 | 127675 | 663720 | 1710720 | 6996000 | 12087480 | 2563520 | 663840 | 306400 | 5515200 |
| 10 | 845025 | 128015 | 665435 | 1715185 | 7014250 | 12119040 | 2570210 | 665570 | 307200 | 5529600 |
| 11 | 847250 | 128350 | 667150 | 1719650 | 7032500 | 12150600 | 2576870 | 667300 | 308000 | 5544000 |
| 12 | 849475 | 128685 | 668865 | 1724115 | 7050750 | 12182160 | 2583560 | 669030 | 308800 | 5558400 |
| 13 | 851700 | 129020 | 670580 | 1728580 | 7069000 | 12213720 | 2590250 | 670760 | 309600 | 5572500 |
| 14 | 853925 | 129355 | 672295 | 1733045 | 7087250 | 12245280 | 2596940 | 672490 | 310400 | 5587200 |
| 15 | 856150 | 129690 | 674010 | 1737510 | 7105500 | 12276840 | 2603630 | 674220 | 311200 | 5601600 |
| 16 | 858375 | 130025 | 675725 | 1741975 | 7123750 | 12308400 | 2610320 | 675950 | 312000 | 5616000 |
| 17 | 860600 | 130360 | 677440 | 1746440 | 7142000 | 12339960 | 2617010 | 677680 | 312800 | 5634400 |
| 18 | 862825 | 130695 | 679155 | 1750905 | 7160250 | 12371520 | 2623700 | 679410 | 313600 | 5644800 |
| 19 | 865050 | 131030 | 680870 | 1755370 | 7178500 | 12403080 | 2630390 | 681140 | 314400 | 5659200 |
| 20 | 867275 | 131365 | 682585 | 1759835 | 7196750 | 12434640 | 2637080 | 682870 | 315200 | 5673600 |
| 21 | 869500 | 131700 | 684300 | 1764300 | 7215000 | 12466200 | 2643770 | 684600 | 316000 | 5689000 |
| 22 | 871725 | 132035 | 686015 | 1768765 | 7233250 | 12497760 | 2650460 | 686330 | 316800 | 5702400 |
| 23 | 873950 | 132370 | 687730 | 1772730 | 7251500 | 12529320 | 2657150 | 688060 | 317600 | 5716800 |
| 24 | 876175 | 132705 | 689445 | 1777695 | 7269750 | 12560880 | 2662340 | 689790 | 318400 | 5731200 |
| 25 | 878400 | 133040 | 691160 | 1782160 | 7288000 | 12592440 | 2670530 | 691520 | 319200 | 5745600 |
| 26 | 880625 | 133375 | 692375 | 1786625 | 7306250 | 12624000 | 2677220 | 693250 | 320000 | 5760000 |
| 27 | 882850 | 133710 | 694590 | 1791090 | 7324500 | 12655560 | 2683910 | 694980 | 320800 | 5774400 |
| 28 | 885075 | 134045 | 696305 | 1295555 | 7342750 | 12687120 | 2690600 | 696710 | 321600 | 5788800 |
| 29 | 887300 | 134380 | 698020 | 1800020 | 7361000 | 12718680 | 2697290 | 698440 | 322400 | 5803200 |
| 30 | 889525 | 134715 | 699735 | 1804485 | 7379250 | 12750240 | 2703980 | 700170 | 323200 | 5817600 |

Примечание. Номер показателя: 1.Денежные средства. 2.Краткосрочные депозиты 3.Счета дебиторов 4.Материальные запасы 5.Здания и сооружения 6.Оборудование и транспортные средства 7.Расчеты с поставщиками 8.Краткосрочный банковский кредит 9.Долгосрочный банковский кредит. 10. Акционерный капитал.

Проценты по краткосрочным и долгосрочным кредитам (%

| № варианта | 1 11 | 2 12 | 3 13 | 4 14 | 5 15 | 6 16 | 7 17 | 8 18 | 9 19 | 10 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткосрочный кредит | 17 | 18 | 16 | 18 | 15 | 17 | 15 | 19 | 17 | 15 |
| Долгосрочный кредит | 22 | 24 | 18 | 20 | 18 | 21 | 22 | 21 | 18 | 20 |

Задание и исходные данные курсового проекта

Технические характеристики здания

| Наименование показателя | Ед. | Вариант № |
| --- | --- | --- |
| Общий строительный объем | м3 |  |
| Площадь здания всего: | м2 |  |
| в.т.ч.жилой части здания | м2 |  |
| Количество лестниц | ед. |  |
| Количество этажей | ед. |  |
| Количество проживающих | чел. |  |
| Кол-во квартир | ед. |  |
| Фундаменты |  |  |
| Площадь застройки | м2 |  |
| Площадь приямков | м2 |  |
| Объем конструкции фундамента | м 3 |  |
| Стены и перегородки |  |  |
| Площадь стен наружных | м2 |  |
| -внутренних |  |  |
| Площадь перегородок | м2 |  |
| Балконы, лоджии, лестницы, крыльца |  |  |
| Площадь балконов | м2 |  |
| Площадь лоджий | м2 |  |
| Площадь горизонтальной проекции лестничных маршей | м2 |  |
| Площадь козырьков | м2 |  |
| Перекрытия |  |  |
| Площадь междуэтажных | м2 |  |
| Площадь подвальных | м2 |  |
| Площадь чердачных | м2 |  |
| Полы |  |  |
| Площадь полов на лестн. клетках | м2 |  |
| Проемы |  |  |
| Количество оконных проемов всего | шт. |  |
| Площадь оконных проемов всего | м2 |  |
| Площадь дверного проема входа в подъезд | м2 |  |
| Количество проемов балконных дверей | шт. |  |
| Площадь проемов балконных дверей | м2 |  |
| Крыша, кровля |  |  |
| Площадь кровли из рулонных материалов | м2 |  |
| Парапет | М |  |
| Кол-во водоотводящих стояков | шт. |  |
| Прочее |  |  |
| Лифт | шт. |  |
| Мусоропровод | шт. |  |

Перечень необходимых строительных машин и оборудования

| № п/п | Наименование | Необх. количество | Цена за единицу | Арендная плата в месяц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

Показатели баланса

| № вар | Номер показателя |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Процентные ставки по краткосрочным и долгосрочным кредитам

|  | % годовых |
| --- | --- |
| Краткосрочный кредит |  |
| Долгосрочный кредит |  |

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

При разработке данного курсового проекта рассматривается предприятие, уже функционирующее на строительном рынке.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Выручка представляет собой договорную цену, включая НДС, на строительство объекта (жилого здания). Договорная цена складывается на основе сметной стоимости строительных работ, которая определяется путем составления локальной сметы и сводного сметного расчета. (формы сметных расчетов см. приложение 2)

В реальности при проектировании строительства составляется великое множество локальных смет на отдельные виды строительных работ, устройство отдельных конструкций, на монтажные, пусконаладочные и другие работы, однако мы в наших расчетах будем определять стоимость строительства здания с использованием территориальных укрупненных расценок (ТУР-2000) (см. приложение 1).

В сборниках сметных расценок (ФЕР,ТЕР, ТУР и прочие) содержатся по видам работ в расчете на принятый измеритель (например 100 м2 площади стен, 100 м протяженности трубопроводов и.т.д.) стоимости следующих элементов прямых затрат: стоимость оплаты труда основных строительных рабочих, стоимость эксплуатации строительных машин, в том числе зарплата механизаторов, стоимость материалов (см приложение )

Из территориальных укрупненных расценок (ТУР) переписываем в смету следующие сведения справочного характера: в графе 2 шифр или код (номер) расценки, в гр. 3 наименование работы, в гр. 5 и 6 переписывается сама расценка - затраты на единицу работ через дробь: гр. 5 в числителе всего прямые затраты, в знаменателе заработная плата основных рабочих, гр. 6 стоимость эксплуатации строительных машин и под дробью в том числе зарплата механизаторов. Кроме того в гр. 10 выписываются затраты труда основных строительных рабочих в чел.-час.

Удельные затраты ресурсов гр. 5,6 числитель и знаменатель, а так же гр.10 умножаем на объемы строительных работ, то есть размеры строительных конструкций здания, указанные в исходных данных, которые заносятся в гр.4 сметы. Объемы работ при записи в гр.4 должны быть преобразованы так чтобы иметь тот же измеритель, который указан в расценке. Например если расценка дана на 100 м2 площади возводимых стен, то и площадь стен из исходных данных, например 1460 м2 должна быть поделена на указанный измеритель, то есть в гр.4 записываем не 1460, а 14,6 (то есть результат 1460/100).

В результате умножения гр. 5,6 и 10 на объемы работ гр.4 заполняются гр. 7,8,9 и 11.

Так как сметно-нормативная база представляет собой огромное количество сборников сметных расценок, то ежегодно переиздавать сборники с обновленными расценками физически и технически сложно, поэтому сметные сборники обновляются в среднем через 10-15 лет, как то в 1969, 1984-м и последний пересмотр был в 2000, 2001-м годах и к расценкам указанным в этих сборниках (так называемый базисный уровень цен) ежегодно разрабатываются и утверждаются для применения Министерством строительства индексы пересчета сметной стоимости в текущий уровень цен. Определение стоимости по сборникам в базисном уровне цен, а затем пересчет в цены настоящего времени называется базисно-индексный способ определения сметной стоимости.

Поэтому прямые затраты определенные в гр.7,8,9 по каждому виду работ необходимо проиндексировать поэлементно в текущие цены. Применяемые индексы на 2013 год Кз/п=13,8  Кэкспл.маш =8,5; Кматериалы=6.

Кроме прямых затрат сметная стоимость включает в себя накладные расходы и сметную прибыль.

Накладные расходы – затраты строительно-монтажных организаций связанные с созданием общих условий производства его обслуживания, организацией, управлением.

Они включают в себя:

# 1) административно-хозяйственные расходы: расходы на оплату труда административно-хозяйственного персонала с начислениями; почтово-телеграфные расходы, на содержание вычислительной и другой оргтехники; расходы на содержание административных зданий (отопление, освещение, водоснабжение) плата за землю; командировки, содержание служебных автомобилей; консалтинговые, информационные, банковские., аудиторские услуги;  ремонтный фонд административных зданий.

2) Расходы по обслуживанию работников строительства: подготовке и переподготовке кадров; отчисления на социальные нужды; создание санитарно-гигиенических и бытовых условий; охрана труда и техника безопасности.

3) Расходы по организации труда на стройплощадке: содержание производственной лаборатории, пожарной и сторожевой охраны; проектирование производства работ; -благоустройство и содержание стройплощадки.

4) Прочие расходы: обязательное страхование, платежи по кредитам банков (кроме приобретения основных фондов), расходы на рекламу.

Сметная прибыль заложенная в сметах является основой прибыли строительной организации - это сумма средств, необходимых для покрытия общих расходов, уплаты налога на прибыль, развития производства,  материального стимулирования.

Накладные расходы и сметная прибыль определяются по нормам накладных расходов и сметной прибыли установленных в процентах от оплаты труда основных строительных рабочих и механизаторов, проиндексированных в текущие цены.

Накладные расходы и сметную прибыль определить по существующим нормам накладных расходов и сметной прибыли по видам работ (приложение 3 и 4).

Для определения затрат требуемых на стройку в целом составляется  сводный сметный расчет, где стоимость распределяется по следующим по главам и графам (форма сводного сметного расчета см приложение 2а), согласно  следующим укрупненным нормам.

Глава 1 "Подготовка территории под строительство" в размере 2% от главы 2

Глава 2 "Основные объекты" - из сметы на строительство

Глава 3 "Объекты подсобного и обслуживающего назначения"- отсутствует

Глава 4 - "Объекты энергетического хозяйства" - 3% от стоимости по главе 2

Глава 5 - "Объекты транспортного хозяйства и связи" отсутствует

Глава 6 - "Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, тепло и газоснабжения" - 3,5% от стоимости по главе 2

Глава 7 - стоимость определяется расчетом

Подводится промежуточный итог по главам 1-7

Глава 8 "Временные здания и сооружения" - 1,1% от итога глав 1-7

Глава 9 "Прочие работы и затраты" - 1% от глав 1-8

Глава 10 - 1,5% от глав 1-9,12

Глава 11 "Подготовка эксплуатационных кадров" - стоимость определяется расчетом.

Глава 12 " ПИР и технадзор" - 4% от глав 1-9.

Непредвиденные работы и затраты - 2% от глав 1-12

Выручка распределяется по месяцам в соответствии со СНиП 1.04.03-85 "Нормами продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений"" раздел З.1. "Непроизводственное строительство. Жилые здания"; находим для своего здания в соответствии с исходными данными график освоения средств, выделенных на строительство.

ПЛАНИРОВАНИЕ ПЕРЕМЕННЫХ ИЗДЕРЖЕК

В строительстве в зависимости от назначения и места совершения строительных работ при планировании и учете затрат принят следующий перечень статей затрат:

-стоимость материалов,

-расходы на оплату труда основных рабочих,

-стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов

Эти статьи объединены в группу прямых затрат. Указанные статьи себестоимости берутся из смет в текущих ценах и распределяются по месяцам, аналогично распределению выручки.

Четвертой статьей затрат являются накладные расходы, но они относятся уже к условно постоянным затратам.

По результатам распределения выручки и переменных затрат по месяцам заполняются соответствующие графы таблицы 9.

ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Информация, представляемая в этом разделе плана, необходима для обоснования необходимости привлечения финансовых средств.

Какой бы капитал фирма не собиралась вкладывать в дело - собственные накопления, банковский кредит, инвестиционный капитал или даже пожертвования - в любом случае этот раздел плана имеет исключительное и самостоятельное значение, так как показывает, для чего именно нужны деньги.

Потребность в основных средствах и оборудовании представляется в форме таблицы 1.

Таблица 1

Потребность в строительных машинах и оборудовании

| № (по заданию) | Наименование | Цена за единицу (арендная плата) | Необходимое количество | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Аренда дает некоторые преимущества, так как в этом случае фирма не платит налог на имущество. В данной курсовой работе принято, что недвижимость во всех вариантах приобретается в собственность.

В таблице 3 приводится описание применения привлекаемого капитала.

Таблица 2

| Наименование | Сумма |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Покупка недвижимости | 4750000 |
| 2. Приобретение оборудования в собственность или аренду (результат табл.1) |  |
| 3. Ремонт помещений | 535000 |
| 4. Увеличение оборотных средств | 625000 |
| ВСЕГО: |  |

В таблице 3 приводятся источники финансирования.

Таблица 3

| Наименование | Сумма |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Долгосрочный кредит под залог недвижимости | 4750000 |
| 2. Краткосрочный кредит банка |  |
| 3. Взнос владельца предприятия на увеличение акционерного капитала предприятия | 500000 |
| ВСЕГО: |  |

Значение строки 2 таблицы 3 определяется студентом самостоятельно с учетом данных таблицы 2, как итоговая строка таблицы 2 за вычетом суммы долгосрочного кредита и взноса владельца предприятия. Итоги таблиц 2 и 3 должны быть равны.

СОСТАВЛЕНИЕ БАЛАНСА ПРЕДПРИЯТИЯ

По исходным данным необходимо заполнить таблицу 4. Для обеспечения сбалансированности актива и пассива распределение средств по статьям "Добавочный капитал" «Резервный капитал», «Нераспределенная прибыль» осуществить самостоятельно, исходя из того, что размер резервного капитала может быть на 5% больше уставного (акционерного) капитала, а значения нераспределенной прибыли должны назначаться по соображениям реалистичности, например обеспечивая рентабельность активов - отношение чистой или нераспределенной прибыли, находящейся в распоряжении предприятия к стоимости активов в размере 5-10%.

Таблица 4

Баланс предприятия на начало года

| Активы | Сумма | Пассивы | Сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Внеоборотные активы |  | Собственный капитал |  |
| Здания и сооружения |  | Акционерный капитал |  |
| Оборудование и транспортные средства |  | Добавочный капитал |  |
| ВСЕГО: |  | Резервный капитал |  |
|  |  | Нераспределенная прибыль |  |
|  |  | ВСЕГО: |  |
| II. Оборотные активы |  | Долгосрочные обязательства |  |
| Денежные средства, краткосрочные депозиты |  | Банковский кредит |  |
| Счета дебиторов |  | ВСЕГО: |  |
| Материальные запасы |  | Краткосрочные обязательства |  |
| ВСЕГО: |  | Расчеты с поставщиками |  |
|  |  | Краткосрочный банковский кредит |  |
|  |  | ВСЕГО: |  |
| ВСЕГО активов: |  | Всего пассивов |  |

В курсовом проекте необходимо рассчитать следующие показатели, характеризующие финансовую устойчивость и платежеспособность предприятия:

- Показатели, характеризующие структуру капитала:

  - Cтепень финансовой независимости предприятия, называемый коэффициентом автономии, который определяется как отношение "Собственного капитала" к итогу баланса предприятия.

Допустимым является значение больше или равное 0,4 (40%).

  - Коэффициент финансовой устойчивости - соотношение собственного капитала плюс долгосрочные заемные средства к итогу баланса. Показывает какая часть активов предприятия финансируется за счет устойчивых источников. А к устойчивым относят собственные и долгосрочные заемные средства. Нормальным значением является 0,75-0,9.

1.3. Коэффициент собственных средств в обороте = (Собственный капитал - Внеоборотные активы)/ Оборотные активы. Нормальным является доля собственного капитала в обороте более 10%.

- Показатели ликвидности используются при анализе платежеспособности предприятия. При этом, как правило, оценивают текущую (краткосрочную) платежеспособность по коэффициентам ликвидности, которые вычисляются как отношение результатов отдельных статей актива баланса, сгруппированных по степени ликвидности (реализуемости), к величине краткосрочных обязательств.

  - Абсолютная ликвидность (LA), или коэффициент абсолютной ликвидности, определяется как отношение стоимости быстрореализуемых активов (денежные средства, ценные бумаги и т.п.) к величине краткосрочных обязательств. Коэффициент показывает, какое количество долга может быть оплачено денежными средствами предприятия. В большинстве случаев необходимым и достаточным условием ликвидности считается, когда этот коэффициент составляет 0,2 - 0,25.

  - Коэффициент быстрой ликвидности (QR) характеризует способность предприятия оплатить свои краткосрочные долговые обязательства с привлечением как быстро-, так и среднереализуемых активов, к которым можно отнести счета дебиторов. При рассмотрении вопроса о предоставлении кредита банком используется критерий: коэффициент общей ликвидности больше или равен 0,7-1.

  - Текущая ликвидность, или коэффициент покрытия определяется как отношение "Оборотного капитала" к "Краткосрочным обязательствам" и оценивает возможность предприятия оплатить свои обязательства с привлечением, в случае необходимости, всего оборотного капитала, в том числе и медленнореализуемых активов, таких как товарно-материальные запасы, незавершенное производство и т.п. Банковский критерий, применяемый обычно для оценки надежности заемщика по этому показателю, устанавливает  величину коэффициента  покрытия баланса больше или равного 2.

ПЛАНИРОВАНИЕ ПОСТОЯННЫХ ИЗДЕРЖЕК

Постоянными называются затраты, сумма которых не меняется при изменении выручки от реализации продукции. В эту группу обычно включаются расходы на обеспечение нормальной деятельности предприятия, которые должны быть покрыты вне зависимости от уровня реализации продукции. Их удельный размер в себестоимости при увеличении объема работ будет сокращаться, а уменьшении - увеличиваться.

В строительстве к постоянным расходам целесообразно относить следующие виды затрат (табл. 7).

Фонд оплаты труда управленческого персонала определяется исходя из рекомендуемого в таблице 5 списка должностей и их должностных окладов, которые не будут меняться по месяцам.

Таблица 5

Заработная плата руководителей, специалистов и служащих

| Наименование должностей административно-управленческого персонала | Среднемесячная заработная плата |
| --- | --- |
| 1. Управляющий (президент фирмы) | 52300 |
| 2. Вице-президент по производству | 42800 |
| 3. Секретарь | 12180 |
| 4. Инженер по технической документации | 29580 |
| 5. Инженер-технолог | 34800 |
| 6. Экономист-сметчик | 31320 |
| 7. Бухгалтер | 22620 |
| 8. Диспетчер по закупкам и транспорту | 20880 |
| 9. Инженер по оперативно-производственному планированию | 31320 |
| 10. Менеджер объекта | 34800 |
| 11. Уборщица | 10440 |

Отчисления в социальные фонды: фонд социального страхования - 2,9%, пенсионный фонд 22% и фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) - 5,1% от фонда оплаты труда по всем категориям работников (строителей, механизаторов и административно-управленческого персонала.

Амортизационные отчисления рассчитываются исходя из равномерного начисления износа в течение двадцатилетней эксплуатации зданий и сооружений и 5-ти летнего срока службы оборудования. При этом для вновь приобретенных основных фондов амортизация будет рассчитываться:

Азд=Сзд/(20*12 )                                             (2)

Аоб=Соб/(5*12)                                                (3)

где СЗД (ОБ) - соответственно стоимость приобретенных зданий или оборудования.

Уже имевшееся на начало года здание эксплуатировались в течение 5 лет

Азд=Сзд/(15*12)                                               (4)

Амортизация по уже имеющимся машинам и механизмам входит в статью «стоимость эксплуатации машин и механизмов» и отдельно не рассчитывается.

Расходы на служебные командировки, затраты на временные здания и сооружения, представительские и конторские расходы, расходы на коммунальные услуги, а также прочие постоянные затраты являются накладными расходами и рассчитываются в процентах от сметной заработной платы основных рабочих и механизаторов. Накладные расходы распределяются равномерно по месяцам.

Таблица 6

Исходные данные для расчета отдельных видов затрат в % от заработной платы рабочих

| Наименование затрат | % |
| --- | --- |
| Расходы на служебные командировки | 1,04 |
| Затраты на временные здания и сооружения | 3,18 |
| Представительские и конторские расходы | 2,36 |
| Расходы на коммунальные услуги | 3,3 |
| Прочие постоянные затраты | 1,6 |

Таблица 7

| № п/п | Наименование видов затрат | январь | февраль | март | 1 кв. | апрель | май | июнь | 2 кв. | июль | август | сентябрь | 3 кв. | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 кв. | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Заработная плата руководителей, специалистов, служащих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Отчисления в социальные фонды 30% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Арендная (лизинговая) плата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Командировочные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Временные здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Конторские и представительские расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Расходы на коммунальные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Расходы, связанные с кредитованием, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Долгосрочные кредиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Краткосрочные кредиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Прочие постоянные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Расчет постоянных затрат

Расходы предприятия, связанные с кредитованием, сводятся в табл.8.

Таблица 8

Расходы предприятия, связанные с кредитованием

|  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткосрочный кредит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -погашение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -проценты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Долгосрочный кредит, имевшийся на начало года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -проценты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Долгосрочный кредит, взятый в текущем году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -погашение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -проценты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы, связанные с кредитованием, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Период погашения краткосрочного кредита равен 12 месяцам, долгосрочного – 3 года. Проценты по кредитам приведены по вариантам задания. Долг по краткосрочному кредиту подлежит погашению в течение года равными платежами (Y) (ф-ла 5) Проценты начисляются ежемесячно на остаток основного долга.

,                                               (5)

где:  Y - размер периодического платежа для погашения (амортизации) долга;

D - сумма первоначального долга;

Т – срок кредита, лет;

i - ставка годового процента, доли единиц.

n – число периодов погашения, то есть 12.

По уже имевшемуся на начало года долгосрочному кредиту (размер долга берется из баланса предприятия) будут начисляться только проценты, платежи в погашение основного долга производиться не будут.

По долгосрочному кредиту, взятому в текущем году (на приобретение недвижимости), погашение кредита осуществляется равными платежами, вносимыми ежемесячно, начиная со следующего после предоставления кредита месяца. Платеж (Y) включает в себя процент (I) и оплату основной части долга  (Р), позволяющие погасить кредит в течение установленного срока:

(6)

Yk- платеж по кредиту в месяце к;

D –  первоначальная cумма долга (кредита),

Dк - остаток долга на  начало месяца к (то есть после частичного погашения кредита в предыдущие месяцы);

n – число периодов погашения;

i – процентная ставка;

к- месяц осуществления платежа

Для определения размера ежемесячного платежа необходимо разделить номинальную ставку годового процента (i) на частоту начисления процента, т. е. на 12, и умножить число лет (Т) на число месяцев, т. е.  на 12, следовательно n=36.

В результате произведенных расчетов и суммирования отдельных элементов определяются постоянные затраты, а результаты расчета сводятся в табл. 7.

ПЛАНИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Одна из основных задач составления плана финансовых результатов (плана прибылей и убытков) деятельности предприятия заключается в том, чтобы показать в динамике качественные и количественные изменения финансового положения я предприятия в течение предстоящего периода. В этом состоит его основное отличие от баланса, который дает статичную картину экономического положения предприятия в конкретный момент времени.

Финансовый план, с помощью которого оцениваются доходы и расходы в ближайшей перспективе, является основой для составления сметы будущих расходов предприятия и определения потребности в привлечении дополнительных финансовых средств.

Планирование финансовых результатов осуществляется на основании данных, полученных в предыдущих разделах курсового проекта по форме табл. 9.

НДС в бюджет рассчитывается как (18% от сметной стоимости -15,25% стоимость материальных затрат)

Строка "Налог на имущество" - рассчитывается ежеквартально, а полученная сумма налога равномерно распределяется по месяцам квартала. Расчет производится следующим образом. Каждый квартал суммируется, остаточная (т. е., за вычетом амортизации за соответствующий период) стоимость зданий и сооружений, оборудования и материальных запасов (значение из баланса, считая, что эта сумма неизменна в течение всего года).

Ни = (Сзд.о.+Соб.о. + М) * 0,022/4                         (7)

(на 4 нужно делить, т. к. 2,2% - годовая ставка налога).

Полученная квартальная сумма налога затем делится на 3 для равномерного распределения по месяцам.

Важными показателями эффективности деятельности предприятия, являются показатели рентабельности, которые определяются в курсовом проекте на основании данных таблиц 4 и 9:

1. Рентабельность собственного капитала, которая представляет собой отношение чистой прибыли к сумме собственного капитала;

2. Рентабельность оборота - определяется как отношение валовой прибыли к сумме выручки от реализации продукции.

3. Рентабельность активов (или экономическая рентабельность) - определяется отношением валовой прибыли стоимости активов.

Таблица 9

Планирование финансовых результатов

| № п/п | Статьи доходов и расходов | январь | февраль | март | 1 кв | апрель | май | июнь | 2 кв | июль | август | сентябрь | 3 кв | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 кв | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Выручка от реализации продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Переменные затраты, всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Материальные затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Затраты на заработную плату с начислениями на нее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Постоянные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | НДС, уплаченный в бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Налог на имущество 2,2% от среднегодовой стоимости имущества (ежеквартально) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Прибыль, подлежащая налогообложению (1-(2+3+4+5)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Налог на прибыль 20% от (п 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Чистая прибыль (п.7-п.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Сметные расценки ТУР-2000 (извлечение) Приложение 1 |
| --- |
| № расц | Наименование работ | Ед. изм. | Прямые | з/п раб. | экспл. маш | з/п маш | Материалы | трудозатраты чел-час |
| ТУР 02-01-001 | Ленточные фундаменты на 100 кв.м. застройки | 100 кв.м. | 36462 | 1299 | 1705 | 269 | 33458 | 118,43 |
| ТУР 02-01-002 | Свайные фундаменты ж/б сваи | 100 кв.м. | 164930 | 6333 | 52383 | 5458 | 10621 | 570 |
| ТУР 02-01-003 | Поправка на увеличение стоимости для зданий более 5 эт. | 100 кв.м. | 2802 | 68 | 174 | 31 | 2560 | 6,4 |
| ТУР 02-01-004 | Поправка на ув. глуб. Заложения на кажд 10 см свыше 1,7 м | 100 кв.м. | 1237 | 7 | 30 | 5 | 1200 | 0,69 |
| ТУР 02-01-004 | Земляные работы для ленточных фундам | 100 кв.м. | 8289 | 1307 | 6980 | 2595 | 2 | 130 |
| ТУР 02-01-004 | Поправка на ув. глуб. Заложения на кажд 10 см свыше 1,7 м | 100 кв.м. | 498 | 77 | 421 | 156 | 0 | 7,71 |
| ТУР 02-01-004 | Земляные работы для свайных фундам | 100 кв.м. | 11590 | 1821 | 9766 | 3487 | 3 | 180 |
| ТУР 02-01-004 | добавлять на ув. глуб. на кажд 10 см свыше 1,7 м | 100 кв.м. | 698 | 108 | 590 | 210 | 0 | 10,72 |
| ТУР 04-01-001 | Стены из кирпича толщ.510 мм | 100 кв.м. | 86641 | 4540 | 2776 | 431 | 79325 | 424,3 |
| ТУР 04-01-007 | на каждые 1/2 кирп. (+/-) | 100 кв.м. | 13870 | 641 | 435 | 69 | 12794 | 63,13 |
| ТУР 04-01-009 | Стены ж/б панели 350 мм | 100 кв.м. | 80689 | 1900 | 2304 | 265 | 76485 | 161,43 |
| ТУР 05-01-001 | Стены внутренние 380 мм кирп. | 100 кв.м. | 53310 | 2988 | 2831 | 440 | 47491 | 289,25 |
| ТУР 05-01-004 | Стены внутренние 380 мм панель | 100 кв.м. | 40068 | 999 | 2160 | 320 | 36909 | 91,06 |
| ТУР 06-01-001 | Устр-во парапета | 100 м. | 7504 | 288 | 772 | 111 | 6444 | 25,65 |
| ТУР 08-01-001 | Перегородки | 100 кв.м. | 12834 | 535 | 679 | 106 | 11620 | 45,48 |
| ТУР 09-01-001 | Перекрытия ж/б | 100 кв.м. | 29206 | 889 | 1001 | 143 | 27316 | 78,15 |
| ТУР 10-01-001 | Утепление черд. перекр. мин.ватой | 100 кв.м. | 12621 | 1809 | 719 | 97 | 10093 | 164,9 |
| ТУР 10-01-002 | керамзитом | 100 кв.м. | 5024 | 859 | 266 | 75 | 3899 | 88,43 |
| ТУР 11-01-001 | Кровля 4 слоя | 100 кв.м. | 53406 | 3460 | 1360 | 176 | 48604 | 331,69 |
| ТУР 12-01-001 | Балконы | 100 кв.м. S балкон | 158800 | 8676 | 15499 | 2351 | 134635 | 790,88 |
| ТУР 12-01-002 | Лоджии | 100 кв.м. | 89459 | 5254 | 9143 | 1407 | 75062 | 478,92 |
| ТУР 12-01-003 | Остекление лоджий | 100 кв.м. остекления | 173203 | 24814 | 11358 | 852 | 137031 | 2131,79 |
| ТУР 13-01-001 | Козырьки из ж/б плит | 100 кв.м. козырька | 31008 | 1917 | 3001 | 476 | 28090 | 172,62 |
| ТУР 14-01-001 | Лестницы | 100 кв.м. проекц. лест.марша | 30114 | 942 | 1258 | 194 | 27914 | 83,9 |
| ТУР 15-01-001 | Оконные блоки | 100 кв.м. заполн | 118187 | 4911 | 921 | 128 | 112355 | 365 |
| ТУР 16-01-005 | Блоки входн. дверей в квартиру | 100 шт. | 87766 | 2904 | 2515 | 382 | 82347 | 264,75 |
| ТУР 14-01-003 | Наружн. метал. двери | 100 шт. | 973540 | 16801 | 2200 | 290 | 954539 | 1610,82 |
| ТУР 14-01-004 | Двери балкон-ные | 100 кв.м. | 136221 | 4205 | 1817 | 277 | 130199 | 403,13 |
| ТУР 21-01-001 | Внутр. отделка | 100 куб.м. стр V | 2862 | 974 | 31 | 16 | 1857 | 88,79 |
| ТУР 33-01-001 | Водопровод и канализ.для домов до 9 эт. | квартира | 6012 | 260 | 43 | 6 | 5709 | 22,63 |
| ТУР 33-01-002 | тоже свыше 9 эт. |  | 6959 | 401 | 61 | 7 | 6497 | 34,89 |
| ТУР 34-01-001 | Сантехнические кабины | 1 шт. | 10680 | 601 | 255 | 59 | 9824 | 52,3 |
| ТУР 32-01-001 | Отопление и вентиляция | 100 куб.м. стр V | 1527 | 90 | 10 | 2 | 1427 | 8,22 |
| ТУР 30-01-001 | Газификация | 100 кварт | 281079 | 6752 | 901 | 151 | 273426 | 557,12 |
| ТУР 31-01-001 | Внутренний водосток до 9 эт. | 1 стояк | 16949 | 1487 | 214 | 24 | 15248 | 127,75 |
| ТУР 31-01-002 | поправка на этаж | 1 стояк | 1835 | 162 | 22 | 3 | 1651 | 14 |
| ТУР 39-01-001 | Хозяйственные площадки | 1 шт. | 26377 | 2551 | 1159 | 180 | 22667 | 235,55 |
| ТУР 40-01-001 | Лифты до 400 кг V=1м/с 9 эт. | 1 шт. | 26443 | 12101 | 6792 | 1117 | 7550 | 1130,92 |
| ТУР 40-01-002 | добавл.или искл на кажд. этаж | 1 шт. | 1756 | 688 | 451 | 76 | 617 | 64,3 |
| ТУР 20-01-002 | Шахты лифта на 10 эт | 1 шахта | 61556 | 1074 | 1217 | 166 | 59265 | 92,88 |
| ТУР 20-01-003 | добавл./ искл на 1 этаж | 1 шахта | 5923 | 68 | 120 | 16 | 5735 | 5,62 |
| ТУР 18-01-001 | Мусоропроводы 9эт. | 1 шт. | 17400 | 1046 | 1367 | 200 | 14986 | 99 |
| ТУР 18-01-002 | добавл. или искл на кажд.этаж | 1 шт. | 1363 | 99 | 135 | 21 | 1129 | 9,37 |
| ТУР 41-01-001 | Разные работы | 1000 куб.м. стр V | 1175 | 54 | 20 | 2 | 1107 | 4,7 |
| ТУР 36-01-001 | АППЗ | на 1 лестн | 269506 | 23149 | 22242 | 10776 | 224115 | 1966,75 |
| ТУР 37-01-001 | Слаботочные устройства | квартира | 15504 | 1588 | 639 | 211 | 13277 | 134,9 |
| ТУР 38-01-001 | Приямки S до 7 кв.м. | 100 кв.м. | 167035 | 3864 | 4541 | 749 | 158630 | 356,77 |

Приложение 2

__________________________________________________________________
[наименование стройки (ремонтируемого объекта)]

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _____
(локальная смета)

на ____________________________________________________________
                     (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи №№ __________________________________________

Сметная стоимость ________________________________________ тыс. руб.

Средства на оплату труда ___________________________________ тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на __________ 20 __ г.

руб.

| № п.п. | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы | Общая стоимость | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Составил __________________________________________________________
                                        [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил _________________________________________________________
                                        [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

"Утвержден" "     " _________ 20 ___ г.

Сводный сметный расчет в сумме ______________________________ тыс. руб.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
____________________________________________________________________
(наименование стройки )

Составлен в ценах по состоянию на _______________ 20 ____ г.

тыс. руб.

| № п.п. | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость | Общая сметная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | строительных (ремонтно- строительных) работ | монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Руководитель
проектной организации _________________________________________________
                                                         [подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер
проекта ______________________________________________________________
                                                         [подпись (инициалы, фамилия)]

Приложение 3

Нормативы  накладных расходов

| Виды ремонтно-строительных работ | Нормативы накладных расходов в % от фонда оплаты труда рабочих и механизаторов |
| --- | --- |
| Земляные работы механизированным способом ручным способом | 95 80 |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве | 120 |
| Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве: | 155 |
| Конструкции из кирпича и блоков | 122 |
| Металлоконструкции | 90 |
| Деревянные конструкции | 118 |
| Полы | 123 |
| Кровли | 120 |
| Отделочные работы | 105 |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы | 130 |
| Сооружения связи, радиовещания и телевидения: прокладка и монтаж сетей связи монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | 100 92 |
| Монтаж оборудования | 80 |
| Пусконаладочные работы | 65 |
| Внутренние санитарно-технические работы |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | 110 |
| Электромонтажные работы | 110 |
| Озеленение | 115 |
| Среднеотраслевой норматив по строительству -по объектам капитального ремонта | 112 95 |

Приложение 4

Нормативы сметной прибыли*

| №п.п | Виды ремонтно-строительных работ | Нормативы сметной прибыли в % от фонда оплаты труда рабочих и механизаторов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Земляные работы, выполняемые: - механизированным способом - ручным способом | 40 36 |
| 2 | Закрепление грунтов и фундаментов | 68 |
| 4 | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции | 62 |
| 5 | Бетонные и железобетонные сборные конструкции | 80 |
| 6 | Конструкции из кирпича и блоков (в т.ч. печи) | 64 |
| 7 | Металлические конструкции | 68 |
| 8 | Деревянные конструкции (оконные, дверные проемы, перекрытия и т.д.) | 50 |
| 9 | Полы | 60 |
| 10 | Крыши, кровли | 52 |
| 12 | Отделочные работы (в т.ч. ремонт фасадов) | 44 |
| 13 | Сантехнические работы - внутренние трубопроводы | 66 |
|  | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы | 71 |
|  | Монтаж оборудования | 48 |
|  | Пусконаладочные работы | 32 |
|  | Работы по реконструкции зданий и сооружений | 56 |
|  | Электромонтажные работы | 52 |
|  | Сооружения связи, радиовещания и телевидения: прокладка и монтаж сетей связи монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | 52 |
|  | Среднеотраслевой норматив по строительству -по объектам капитального ремонта | 52 |
| мер варианта | Краткосрочный кредит | Долгосрочный кредит |
|  | на начало года, % | изменение в течение года, % | на начало года, % | взятый в текущем году, % |
|  | 18 | 20 с марта | 15 | 20 |
| 1 | 23 | 25 с апреля | 18 | 18 |
| 2 | 25 | 30 с мая | 19 | 20 |
| 3 | 28 | 32 с июня | 21 | 25 |
| 4 | 29 | 33 с июля | 22 | 25 |
| 5 | 30 | 35 с августа | 23 | 25 |
| 6 | 20 | 25 с сентября | 16 | 18 |
| 7 | 23 | 28 с октября | 17 | 20 |
| 8 | 28 | 35 с ноября | 20 | 25 |
| 9 | 30 | 32 с декабря | 24 | 25 |